## Slide 1: Airhooping(Sprint 2)
Frank Calderón - 1526745
Guillem Martínez - 1525668
Raúl Fernández - 1527988
Jordi Carrasco - 1527134
Sergi Díaz - 1489852

## Slide 2: Diagrama de classes

## Slide 3: Product Backlog
Sprint 1
Sprint 2

## Slide 4: Sprint Backlog
Frank:
- Diagrama clases
- Programar Esqueleto clases
- Programar test V5
Guillem:
- Jira
- Mock test
- Programar test V4
Jordi:
- Redactar informe
- Programar test V3
- Programar funciones clase Trip
Raúl:
- Programar test V3
- Redactar informe
- Programar funciones clase Trip
Sergi:
- Presentación
- Programar test V3
- Programar funciones clase Trip

## Slide 5: Burndown chart
Burndown chart mitad de semana
Burndown chart final

## Slide 6: Retrospectiva
Bien trabajado √
Deadlines
Trabajo completo
Burndown chart
A mejorar X
Diversas reestructuraciones de las clases
Gestion github
Prioridad de las tareas

## Slide 7: Closure
Se han cumplido los objetivos?